T.C

BİLECİK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

BİLECİK İLİ

2018 YILI YATIRIM PROJELERİ

(15 Ocak 2018 Tarihli ve 30302 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanmıştır)

15 Ocak 2018

| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2017 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2018 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1 | ULAŞTIRMA | 1998E040010 | (lnegöl-Bozüyük)Ayr.-Domaniç | Etüt-Proje | 2018 | 2018 | 50 |  | 50 |
| 2 | ULAŞTIRMA | 1996E040160 | Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazan | Bölünmüş Yol (136 km) | 1996 | 2018 | 2.449.159 | 2.446.464 | 2.695 |
| 3 | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Bursa-İnegöl-Bozüyük | Bölünmüş Yol (100 km) | 1993 | 2021 | 465.551 | 363.374 | 500 |
| 4 | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Sivrihisar-Eskişehlr-Bozüyük (Eskişehir Geç. KÖp.Kav.Ve Genişletilmesi İle Güney Çevre Yolu Etüt Proje İşleri Dahil | Bölünmüş Yol (96 km), Fizibilite Etüdü (1 adet), Karayolu iyileştirme (40 km) | 2003 | 2021 | 630.372 | 385.075 | 1.000 |
| 5 | ULAŞTIRMA | 1994E040980 | Bozüyük Ayr.-Kütahya-3.BI.Hd. | Bölünmüş Yol (106 km) | 2003 | 2021 | 192.149 | 107.391 | 5.000 |
| 6 | ULAŞTIRMA | 1997E040180 | (Bursa-İnegöl)Ayr.-Y.Şehir-(Bilecik-Osm.)Ayr. | Bölünmüş Yol (65 km) | 1997 | 2021 | 284.592 | 196.174 | 3.000 |

| TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI ( BİN TL ) | 2017 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2018 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1 | ULAŞTIRMA | 1994E010180 | İnönü-Vezirhan | Yüksek Hızlı Tren Hattı (54 km) | 2005 | 2019 | 3.967.069 | 3.296.009 | 150.000 |
| 2 | ULAŞTIRMA | 1994E010180 | Vezirhan-Köseköy (Doğançay Ripajı Dahil) | Yüksek Hızlı Tren Hattı (128 km) | 2005 | 2021 | 5.264.548 | 3.712.934 | 200.000 |
| 3 | ULAŞTIRMA | 2008E010070 | Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Demiryolu | Kontrollük, Müşavirlik, Yüksek Standartlı Demiryolu (215 km) | 2018 | 2019 | 1.410.982 | 1.157.981 | 250.000 |
| 4 | ULAŞTIRMA | 2008E01007 | Lojistik Merkez Kurulması [1] | Lojistik Merkez (18 adet) | 2007 | 2021 | 980.000 | 723.754 | 500.000 |

(1)Proje kapsamında; Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mersin, İstanbul (Halkalı-Yeşilbayır), Karaman, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Samsun, Sivas, Uşak illerinde lojistik merkezler oluşturulacaktır.

| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2017 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2018 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1 | EĞİTİM | 2018H031720 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Etüt-Proje | 2018 | 2018 | 250 |  | 250 |
| 2 | EĞİTİM | 2009H030590 | Kampüs Altyapısı | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2009 | 2020 | 25.000 | 19.300 | 2.000 |
| 3 | EĞİTİM | 2009H030600 | Derslik ve Merkezi Birimler | Eğitim (27000 m2) | 2009 | 2019 | 48.000 | 20.000 |  |
| 4 | EĞİTİM | 2018H031650 | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2018 | 2018 | 250 |  | 250 |
| 5 | EĞİTİM | 2018H034740 Muhtelif İşler | 2018H034740 Muhtelif İşler | Bakım Onarım, Bilgi ve iletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2018 | 2018 | 3.798 |  | 3.798 |
| 6 | EĞİTİM | 2017K120950 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı - İlave Altyapı | İnşaat (2500 m2), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma | 2017 | 2018 | 6.093 | 1.614 | 4.479 |

| SAĞLIK BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2017 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2018 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1 | SAĞLIK | 1991I000030 | Bilecik Devlet Hastanesi | Hastane İnşaatı (57.531 m²), (250 yatak) | 2015 | 2019 | 99.592 | 15.292 | 50.000 |
| 2 | SAĞLIK | 1991I000090 | Bozüyük Devlet Hastanesi ve Palyatif Bakım Merkezi | Hastane İnşaatı (47.000 m²), (200 yatak), Toplum Sağlığı Merkezi | 2016 | 2020 | 90.000 |  | 10.000 |

| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2017 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2018 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1 | ULAŞTIRMA | 2006E040280 | Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği | Hizmet Binası (465 m2) | 2018 | 2019 | 1.306 |  | 700 |

| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2017 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2018 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1 | DKH | 2018K100530 | Anıt Ağaçların Budanması ve Reh. Prj. | Müşavirlik, Uygulama Projesi | 2018 | 2018 | 400 |  | 400 |
| 2 | DKH | 2018K100520 | Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi-Faz 2 | Danışmanlık | 2018 | 2019 | 3.000 |  | 1.500 |

NOT: Bilecik İlinin bütün yatırımlarını kapsamamaktadır. Sadece Resmi Gazete’de müstakil veya Bilecik İlinin de içinde bulunduğu belli olan diğer illerle ortak olarak yer alan projelerdir.