T.C

BİLECİK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

BİLECİK İLİ

2019 YILI YATIRIM PROJELERİ

(18 Şubat 2019 Tarihli ve 30690 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanmıştır)

18 Şubat 2019

| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2018 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2019 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1 | ULAŞTIRMA | 1996E040160 | Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazan | Bölünmüş Yol (136 km) | 1996 | 2019 | 2.845.348 | 2.845.240 | 108 |
| 2 | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Bursa-İnegöl-Bozüyük | Bölünmüş Yol (100 km) | 1993 | 2021 | 541.436 | 422.606 | 232 |
| 3 | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Sivrihisar-Eskişehlr-Bozüyük (Eskişehir Geç. KÖp.Kav.Ve Genişletilmesi İle Güney Çevre Yolu Etüt Proje İşleri Dahil | Bölünmüş Yol (96 km), Fizibilite Etüdü (1 adet), Karayolu iyileştirme (40 km) | 2003 | 2021 | 733.123 | 466.612 | 465 |
| 4 | ULAŞTIRMA | 1994E040980 | Bozüyük Ayr.-Kütahya-3.BI.Hd. | Bölünmüş Yol (106 km) | 2003 | 2021 | 223.469 | 124.898 | 2.323 |
| 5 | ULAŞTIRMA | 1994E040980 | Bozüyük-Afyaon-Burdur-Antalya | Bölünmüş Yol(389km) | 1994 | 2021 | 1.392.376 | 920.835 | 11.623 |
| 6 | ULAŞTIRMA | 1997E040180 | (Bursa-İnegöl)Ayr.-Y.Şehir-(Bilecik-Osm.)Ayr. | Bölünmüş Yol (65 km) | 1997 | 2021 | 360.768 | 250.765 | 1.395 |

| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2018 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2019 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1 | ULAŞTIRMA | 2006E040280 | Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği | Hizmet Binası (465 m2) | 2018 | 2020 | 2.950 | 1.435 | 287 |

| TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ |  |  | PROJE NO |  | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ |  | BAŞLAMA TARİHİ |  | BİTİŞ TARİHİ |  | PROJE TUTARI ( BİN TL ) |  | 2018 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) |  | 2019 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |  |  |  |
| 1 | ULAŞTIRMA |  |  | 1994E010180 |  | İnönü-Vezirhan | Yüksek Hızlı Tren Hattı (54 km) |  | 2005 |  | 2020 |  | 5.898.943 |  | 4.960.573 |  | 80.000 |  |  |  |
| 2 | ULAŞTIRMA |  |  | 1994E010180 |  | Vezirhan-Köseköy (Doğançay Ripajı Dahil) | Yüksek Hızlı Tren Hattı (128 km) |  | 2005 |  | 2023 |  | 7.503.214 |  | 5.519.194 |  | 60.000 |  |  |  |
| 3 | ULAŞTIRMA |  |  | 2008E010070 |  | Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneii Yüksek Standartlı Demiryolu [36] | ÇED,Etüt-Proje,Kontrollük, Müşavirlik,Yüksek Standartlı Demiryolu (180 km) |  | 2008 |  | 2020 |  | 3.000.000 |  | 1.940.508 |  | 250.000 |  |  |  |
| 4 | ULAŞTIRMA |  |  | 2007E010050 |  | Lojistik Merkez Kurulması [33] | Lojistik Merkez (18 adet) |  | 2007 |  | 2021 |  | 1.342.280 |  | 1.192.280 |  | 50.000 |  |  |  |
| [33] Proje kapsamında; Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mersin, İstanbul (Halkalı-Yeşilbayır), Karaman, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Samsun, Sivas. Uşak illerinde lojistik merkezler oluşturulacaktır.. [36] Revize fizibilite etüdü, Bandırma-Bursa kesimini içerecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. NO |  | SEKTÖRÜ | PROJE NO |  | PROJE ADI |  |  | KARAKTERİSTİĞİ |  | BAŞLAMA TARİHİ |  | BİTİŞ TARİHİ |  | PROJE TUTARI (BİN TL ) |  | 2018 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) |  | 2019 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |  |  |
| 1 |  | DKH | 2019K050180 |  | Bozüyük Su ve Atıksu Projesi |  |  | Danışmanlık, Uluslararası Katkı Payı |  | 2019 |  | 2023 |  | 208.291 |  |  |  | (13.697) |  |  |
| 2 |  | DKH | 2019K090010 |  | Ankara, Antalya, Bilecik,Bitlis,İzmir,Muğla,Niğde,Samsun,Tekirdağ,Trabzon Muhtelif İşler (DAP, DOKAP, KOP) |  |  | Bina Bakım Onarımı (32 adet). Bina tefrişatı (100 adet), |  | 2019 |  | 2019 |  | 7.777 |  |  |  | 7.777 |  |  |

| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2018 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2019 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1 | EĞİTİM | 2019H035640 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Etüt-Proje | 2019 | 2019 | 100 |  | 100 |
| 2 | EĞİTİM | 2009H030590 | Kampüs Altyapısı | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2009 | 2020 | 26.000 | 21.300 | 3.000 |
| 3 | EĞİTİM | 2009H030600 | Derslik ve Merkezi Birimler | Eğitim (27000 m2) | 2009 | 2021 | 75.870 | 23.000 | 12.000 |
| 4 | EĞİTİM | 2019H035630 | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2019 | 2019 | 950 |  | 950 |
| 5 | EĞİTİM | 2019H035650 Muhtelif İşler | 2018H034740 Muhtelif İşler | Bakım Onarım, Bilgi ve iletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2019 | 2019 | 1.950 |  | 1.950 |
| 6 | EĞİTİM | 2017K120950 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı - İlave Altyapı | İnşaat (2500 m2), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma | 2017 | 2019 | 59.824 | 8.770 | 10 |

| SAĞLIK BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2018 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2019 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1 | SAĞLIK | 1991I000030 | Bilecik Devlet Hastanesi | Hastane İnşaatı (57.531 m²), (250 yatak) | 2015 | 2019 | 109.551 | 81.654 | 27.897 |
| 2 | SAĞLIK | 1991I000090 | Bozüyük Devlet Hastanesi ve Palyatif Bakım Merkezi | Hastane İnşaatı (47.000 m²), (200 yatak), | 2016 | 2021 | 115.000 |  | 40.875 |

NOT: Bilecik İlinin bütün yatırımlarını kapsamamaktadır. Sadece Resmi Gazete’de müstakil veya Bilecik İlinin de içinde bulunduğu belli olan diğer illerle ortak olarak yer alan projelerdir.